## Slide 1: Programme 2021
Bureau de la CLE
Réunion du 22 mars 2021

## Slide 2: LES DEUX VOLETS DU PROGRAMME
Etudes et actions SMEGREG :
Etudes des ressources potentielles pour substitution
  identification des cibles sur un territoire
  étude détaillée d'une cible identifiée
Prospections ponctuelles – faisabilité captages :
  recherches portées par le SMEGREG
  appui technique à des tiers
Projets de substitution
2
Etudes et actions liées au SAGE Nappes profondes de Gironde :
Actions récurrentes (DXX = n° de la disposition) :
  secrétariat technique de la CLE
  actions de sensibilisation, d'information, de formation (D38)
  actualisation du besoin en ressources de substitution (D40)
  tableau de bord du SAGE (D98)
Autres études et actions :
  études prévues par le SAGE
  études demandées par la CLE

## Slide 3: Etudes et actions SMEGREG Etudes des ressources pour substitution
3
Etudes des ressources potentielles pour substitution
identification des cibles sur un territoire
Identification ressources mobilisables pour l'AEP dans l'est du département de la Gironde
Année 1
144 000 € engagés en 2020
attente décision d'aide AEAG
Prestataire BRGM
2021 : retraitement de nouvelles lignes sismiques au nord et à l'est de la structure (axe Garonne - Langonnais)
137 388 € engagés en 2019
62 969 € d'aides AEAG
Prestataire ANTEA
Rendu en 2021
Cénomanien du Sud Gironde – phase 2

## Slide 4: Etudes et actions SMEGREG Etudes des ressources pour substitution
4
Etudes des ressources potentielles pour substitution
identification des cibles sur un territoire
SIAEPA de Caudrot
SIGDU ?
SIAEP de Barsac Preignac Toulenne ?
SIAEP Barsac-Preignac-Toulenne
Accompagnement pour identification alternative à l'Eocène suite à l'avis de la CLE du 15/02/2021
Appui technique
SIGDU
Demande du 20/01/2021
Alternatives à l'Eocène
dans un contexte de forte croissance de la demande
Appui technique
SIAEP de Caudrot
Membre SMEGREG
Demande du 02/01/2021
Alternatives à l'Eocène
Forage de reco. en 2021

## Slide 5: Etudes et actions SMEGREG Prospections ponctuelles – captages
Prospections ponctuelles – faisabilité captages :
appui technique à des tiers
recherches portées par le SMEGREG
5
Etudes des ressources potentielles pour substitution
étude détaillée d'une cible identifiée
Prospections par forage
5
Macavin (S. Castelnau de M.) Oli. centre
Salaunes (S. Castelnau de M.) Oli. centre
Marcennais (S. Cubzadais-F.) Eoc. nord
Créon ( S. Bonnetan) Oligo. hors UG
Targon (S. Targon) Oligo. hors UG
Cudos (S. sud Bazadais) Mio. centre (avec le GAAO)
Castets en D. (S. CED) Oli. centre
Estimé : 174 000 € TTC
Aide AEAG : 74 250 €
Engagé 2020 (2 forages de reco) : 60 000 €
2021 : un forage d'essai
Aillas 1 et 2 (S. BDG) Oli. centre
Estimé : 260 000 € TTC
Aide AEAG : 117 150 €
Engagé 2020 (1 forage de reco) : 130 000 €
2021 : un forage d'essai ?
Bernos (S.sud Bazadais) Mio. centre
2021 (un forage de reco et d'essai): 60 000 €

## Slide 6: Etudes et actions SMEGREG Projets de substitutions
6
Accompagnement des porteurs de projets de substitutions
Projets de substitution
sauf à envisager de réduire encore les volumes prélevés à l'Eocène par Bordeaux Métropole et les services proches de l'agglomération bordelaise, une substitution à partir de la ressource du Cénomanien concernera des services ruraux et se pose la question des secteurs où pourrait s'envisager une telle substitution
un tel projet de substitution est d'autant plus pertinent que :
  les volumes concernés sont importants
  la distance de transfert est faible
comment identifier les contextes les plus favorables en combinant :
  localisation des captages
  volumes prélevés
  réseaux existants
  interconnexions
=> Etude en interne pour élaboration d'une méthodologie
  Externalisation éventuelle dans un 2e temps
Possibilités de valorisation de la ressource du Cénomanien du sud Gironde

## Slide 7: Etudes et actions SAGE / CLE Actions récurrentes
7
Actions récurrentes de sensibilisation, information, formation
Programme d'actions pédagogiques en milieu scolaire
L'eau, un enjeu majeur pour le département de la Gironde
30 000 € - aide attendue AEAG 50% du HT
Espaces info économie d'eau
90 000 € - aide attendue AEAG 50% du HT
Autres opérations de sensibilisation, information, formation
refonte (forme et fond) des sites internet
actualisation besoin en substitutions (D40) : poursuite des travaux sur la prospective de la demande
refonte du Tableau de bord du SAGE
accompagnement de la deuxième campagne de révision des autorisations de prélèvements

## Slide 8: Etudes et actions SAGE / CLE Autres études et actions
Etudes prévues par le SAGE
Connaissance des usages de l'eau(D22)
8
Origine et usages de l'eau dans les centrales à béton prêt à l'emploi (suite et fin)
Engagé en 2019 : 30 000 €
Aide Agence : 13 600 €
Prestataire AKVO
Rendu fin 1er semestre 2021
Origine et usages de l'eau dans les activités viti-vinicoles (suite)
Engagé en 2019 : 144 000 €
Aide Agence : 60 000 €
Prestataire AKVO
Rendu fin 2021 début 2022

## Slide 9: Etudes et actions SAGE / CLE Autres études et actions
Etudes demandées par la CLE
Modification du SAGE : révision des VMPO
9
Révision des volumes maximum prélevables (VMPO) :
  de l'Eocène nord
  des UG du littoral
page 11 du PAGD (tome 2)
Engagé en 2020 : 66 240 €
Prestataire BRGM
Aide Agence 30 360 €
A prévoir en 2021 : 40 000 € pour simulations de scénarios supplémentaires