## Slide 1: Révision du SAGE
Commission locale de l'eau
Réunion du 7 octobre 2024

## Slide 2: Mise à jour des documents d’élaboration
2
Etat des lieux-Diagnostic  en cours
Analyse économique  en cours – récupération de données
Tendances et scénarios  à compléter/consolider (premier travail réalisé dans le cadre de la révision des VMPO)
Orientations de gestion  découle des documents précédents

## Slide 3: Mise à jour des documents d’élaboration
3
Etat des lieux-Diagnostic ;
  Rédaction en cours avec restructuration
    intégrer les avancées (« bon état » des nappes captives)
    simplifier pour le rendre plus accessible (à l’image des documents de synthèse du SAGE)
  Prestation modernisation et harmonisation des illustrations lancée
    ZOOKEEPER DESIGN

## Slide 4: Mise à jour des documents d’élaboration
4
Collecte des données d’actualisation pour l’état des lieux
Partie | Donnée | Origine | Etat 13/05/24 | Etat 7/10/24
Etats quantitatif qualitatif | Emprise des nappes | BD LISA | Récupéré | 
 | Réseau suivi qualité/quantité | CD33 | Récupéré | 
 | Piézométrie | CD33 / BRGM | Récupéré | 
 | Synthèse flux MONA | BRGM | En attente réception | En attente réception
Prélèvements Usages |  |  | A faire Une grande partie déjà collectée en routine | Récupéré
Enjeux gestion |  |  | A faire | Récupéré
Analyse économique |  |  | A faire | En cours, collecte des données et nouvelle approche

## Slide 5: Révision des VMPO
5
Demandes suite à la réunion du groupe d’experts hydrogéologues du 5 mars :
  explication de l’origine du décalage entre les données de simulations de 2012 et celles de 2023 (réalisé par le BRGM)
  modification de la représentation graphique des simulations pour permettre l’analyse des tendances (réalisé par le SMEGREG)
  évaluation de la réserve disponible par aquifère pour disposer d’éléments comparatifs aidant à l’analyse des variations de réserve (réalisé par le SMEGREG)
  note intégrant les éléments à venir
   Réponses apportées lors de la réunion du 20 juin

## Slide 6: Révision des VMPO
6
Décisions suite à la réunion du groupe d’experts hydrogéologues du 20 juin :
Segmentation du travail par Zone avec priorité aux Zones Littoral & Nord (UG « non déficitaires » Oligocène littoral, Eocène littoral et Eocène nord initialement ciblées la révision)
Révision des VMPO de la Zone Littoral :
  UG Miocène Littoral  pas de révision, reste fixé à 12 Mm3/an
  UG Campano-Maastrichtien Littoral  pas de révision, reste fixé à 2,5 Mm3/an
  UG Cénomanien Littoral  pas de révision du VMPO qui demeure non testé en raison de la profondeur trop importante du réservoir.
  UG Oligocène Littoral
  UG Eocène supérieur Littoral
  UG Eocène inférieur et moyen Littoral
élaboration de nouveaux scénarios pour étudier les possibilités de réévaluation à la hausse du VMPO
 consultation en cours des services d’eau

## Slide 7: Révision des VMPO
7
Décisions suite à la réunion du groupe d’experts hydrogéologues du 20 juin :
Pour évaluer des VMPO supérieurs :
  Procéder au calcul des flux entrant et sortant des différentes UG de la Zone Littoral, à l’horizon 2050 et sur la base des VMPO actuels (à réaliser par le BRGM)
  Comparer ces valeurs de flux à celles calculées à l’issue des nouvelles simulations réalisées pour tester des VMPO supérieurs (analyse par le groupe d’experts)
Cas spécifique des UG Eocène Nord  besoin de distinction nappe libre/nappe captive (travail bilatéral SMEGREG-BRGM pour en définir les conditions de réalisation technique)
A venir :
  évaluation des VMPO de la Zone Nord
  élaboration des scénarios pour les UG Oligocène & Eocène Littoral